Inhaltsverzeichnis

[1 Einleitung 3](#_Toc531188052)

[1.1 Vorwort 3](#_Toc531188053)

[1.2 Projektumfeld 3](#_Toc531188054)

[1.3 Projektstrukturierung 3](#_Toc531188055)

[1.3.1 Meilensteinplanung 3](#_Toc531188056)

[2 Projektdefinition 4](#_Toc531188057)

[2.1 Ausgangssituation 4](#_Toc531188058)

[2.2 Projektziel 4](#_Toc531188059)

[2.3 Projekt- /Prozessschnittstellen 4](#_Toc531188060)

[2.3.1Technische Schnittstellen 4](#_Toc531188061)

[2.3.2 Organisatorische Schnittstellen 4](#_Toc531188062)

[2.4 IST-Analyse 5](#_Toc531188063)

[2.5 SOLL-Analyse 5](#_Toc531188064)

[3 Projektplanung 5](#_Toc531188065)

[3.1 Analyse der infrage kommenden Produkte 5](#_Toc531188066)

[3.1.1 3CX 6](#_Toc531188067)

[3.1.2 Asterisk 6](#_Toc531188068)

[3.1.3 Cisco 6](#_Toc531188069)

[3.2 Entscheidung für ein Produkt anhand der Nutzwertanalyse 6](#_Toc531188070)

[3.3 Erstellung eines Testfallkataloges 7](#_Toc531188071)

[3.4 Erstellung einer Risikoanalyse 7](#_Toc531188072)

[4 Projektdurchführung 7](#_Toc531188073)

[4.1 Serverinstallation und –Konfiguration 8](#_Toc531188074)

[4.2 Clientinstallation und –Konfiguration 9](#_Toc531188075)

[4.5 Testen des Produktes 9](#_Toc531188076)

[5 Abschluss 9](#_Toc531188077)

[5.1 Reflektion der Zeitplanung 9](#_Toc531188078)

[5.1.2 Dokumentationen 10](#_Toc531188079)

[5.2 Qualitätssicherung des Produktes 10](#_Toc531188080)

[Anmerkungen 10](#_Toc531188081)

[5.3 Wirtschaftlichkeitsanalyse (Kosten / Nutzen) 11](#_Toc531188082)

[5.4 Abnahme/ Übergabe 11](#_Toc531188083)

[5.5 Fazit 11](#_Toc531188084)

[6 Anhang 12](#_Toc531188085)

[6.1 Tabelle 1: Glossar 12](#_Toc531188086)

[6.2 Tabelle 2: Nutzwertanalyse 12](#_Toc531188087)

[6.3 Tabelle 3: Risikoanalyse 12](#_Toc531188088)

[6.4 Tabelle 4: Stundensatz Auszubildender & Mitarbeiter 12](#_Toc531188089)

[6.5 Tabelle 5: Gesamtkosten 12](#_Toc531188090)

[6.6 Tabelle 6: Testfallkatalog 12](#_Toc531188091)

[6.7 Tabelle 7: Reflektion der Zeitplanung 12](#_Toc531188092)

[6.8 Tabelle 8: SOLL / IST Vergleich (Zeit) 12](#_Toc531188093)

[6.9. Abbildung 9: 12](#_Toc531188094)

[6.17 Quellen 12](#_Toc531188095)

# Einleitung

## Vorwort

In der Projektarbeit, die im Rahmen des Oberstufenprojektes der Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration durchgeführt wurde, ging es um die ~~Evaluierung und~~ Erstellung eines Konzepts für die Implementierung einer IP-Telefonie Lösung für die Georg-Simon-Ohm Schule (im ~~weiteren Verlauf~~ Folgenden GSO genannt). Das Projekt fand im Zeitraum zwischen dem 20.11.2018 und dem 26.11.2018 über eine Dauer von 30 Stunden pro Person. In unserer Gruppe waren 5 Personen der Klasse Fis6b ~~mit 5 Personen in einer Gruppe, in der Klasse Fis6b statt~~. Dabei erstellten wir detaillierte Abbildungen, Begriffserklärungen sowie Kalkulationen. Diese sind entsprechend gekennzeichnet und im Anhang zu finden.

## Projektumfeld

Die GSO ist eine Berufsschule für Medien- und Technikberufe. Die Schule umfasst dabei eine Schülerzahl von ca. 2200 Schülern an einem Hauptstandort sowie an einer ca. 600m entfernten Außenstelle. Das Lehrerspektrum umfasst derzeit um die 80 Lehrer. Das Projekt fand in der GSO in dem Klassenumfeld der Klasse Fis6b (Fachinformatiker Systemintegration) mit Schülern im dritten Lehrjahr statt. ~~Die Mitglieder der Klasse sind derzeit in einer Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration. Die Klasse besteht aus ca. 21 Schülern im 3. Lehrjahr. Das Projekt wurde im Rahmen einer fünf köpfigen Gruppe aus der Klasse Fis6b umgesetzt.~~ Die Bereitstellung diverser Komponenten erfolgte unteranderem von der Schule, als auch von uns selbst (VM’s, Arbeitslaptops).

## Projektstrukturierung

Für das Projekt gliederten wir unser Vorgehen in die vier Phasen Projektdefinition, Projektplanung, Projektdurchführung sowie Projektabschluss. Dabei verwendeten wir das erweiterte Wasserfallmodell, da dieses uns ermöglichte, bei einer fehlerhaften Planung in die vorherige Phase zurückzukehren.

Außerdem erstellten wir einen Projektstrukturplan, welcher unser Gesamtprojekt in mehrere kleine, zusammenhängende Projekte unterteilte. Hierdurch erkannten wir Abhängigkeiten zwischen den Arbeitsschritten (siehe Anlage Projektstrukturplan).

### 1.3.1 Meilensteinplanung

Um zu garantieren, dass unser Projekt erfolgreich abgeschlossen wird, maßen wir den Projekterfolg. Dies taten wir mit Hilfe von Meilensteinen. Die Meilensteine platzierten wir an wichtigen Arbeitspaketen. Den jeweiligen Meilenstein erreichten wir durch das pünktliche Fertigstellen des jeweiligen Arbeitspaketes. Pro Projektphase platzierten wir einen Meilenstein (siehe Anlage GANTT Diagramm und Meilensteinplan). Durch die Meilensteine, die wir an den wichtigsten Arbeitspaketen des Projekts platzierten, konnten wir den Erfolg frühzeitig überprüfen und steuerten ggf. zeitnah mit eingeplantem Puffer gegen.

# Projektdefinition

## Ausgangssituation

Die GSO verfügt nicht über ausreichende telefonische Zugänge in den Vorbereitungsräumen der Lehrer. Außerdem verfügt die Schule nur über eine analoge Telefonanlage.

## Projektziel

Ziel des Projektes war die Erstellung eines Konzeptes für eine VOIP-Telefonanlage, die es ermöglicht, dass alle Lehrer in ihren Vorbereitungsräumen telefonisch erreichbar sind. Wir verfeinerten in Rücksprache mit dem Kunde Jan Dohms weiterführende Kriterien und Bedingungen des Ziels (siehe Fragenkatalog oä)

## Projekt- /Prozessschnittstellen

### 2.3.1Technische Schnittstellen

Zu den technischen Schnittstellen gehörte unter anderen ein SIP Trunk ~~der SIP-Trunk der Fonial GmbH~~, welcher die Kommunikation mit dem externen Telefonnetz ermöglicht. Eine weitere Schnittstelle war ~~Außerdem noch~~ die Router der Schule, welche grundsätzlich den gesamten Datenverkehr im Schulnetzwerk regelten. Zu den technischen Schnittstelle zählte ebenfalls die Firewall des Schulnetzwerkes. ~~Zum Schutz des Netzwerks verfügt die Schule über eine Firewall~~. Darüber hinaus war der von uns erstellte PBX-Server eine weitere technische Schnittstelle des Projektes. ~~Für die VoIP Telefonie wird letztlich noch ein PBX-Server(3CX) betrieben.~~

### 2.3.2 Organisatorische Schnittstellen

Unser Lehrer Herr Dohms war für uns neben seiner Funktion als Kunde für uns auch als Berater in Sachen Datenverkehr Messung / Überwachung tätig.  
Als Netzwerkadministrator der Schule ist Herr Frenz zuständig. Seine Hilfe nahmen wir für die Einrichtung von Portweiterleitungen in Anspruch. ~~dessen Hilfe wir in Anspruch genommen haben, um auf der Firewall die nötigten Ports frei zu schalten~~.  
Unser Mitschüler Sebastian Dickgreber war unter anderem in der Funktion als Projektleiter tätig. Er traf Absprachen mit dem Kunden Herr Dohms und zog die Hilfe unseres Lehrers Herr Stern als Berater bezüglich der Erstellung des Konzepts zu Rate. Zu seinen Aufgaben gehörte ebenfalls der Informationsaustausch und die Terminabsprache mit anderen Abteilungen.

## IST-Analyse

Bei der Ist-Analyse stellten wir fest, dass in der GSO nur 50% der Lehrer per Telefon in den Vorbereitungsräumen erreichbar waren. Die Telefonanlage basierte auf ISDN und wird im Rahmen der deutschlandweiten Umstellung auf All-IP mittelfristig abgeschaltet werden.

## SOLL-Analyse

Als Ergebnis unseres Projektes sollten wir ein Konzept vorlegen, welches die Einrichtung einer VOIP-Telefonanlage in der GSO anhand eines Testsystems zeigte.

wie ein VoIP-System für 80 Benutzer in der GSO betrieben werden kann.  
Die Anforderungen an das System sind eine sichere Übertragung welche wir durch das SRTP (Secure Real Time Protokoll) sicher stellen können. Durch die Wahl von 3CX als Software für den Server als auch für die Clients können wir alle durch den Kunden gewünschten Funktionen umsetzen. Darunter fällt die Funktion der Rufweiterleitung, externer sowie interner Telefonie, eine Mailbox mit der Möglichkeit auch per E-Mail über einen verpassten Anruf benachrichtigt zu werden, einem Adressbuch und natürlich auch mit einer guten Sprachqualität. Wir arbeiteten zusammen mit dem Kunden Kriterien einer guten Sprachqualität aus. (vgl. Tabelle x: Pflichtenheft)

# Projektplanung

## Analyse der infrage kommenden Produkte

Um eine Übersicht an in Frage kommenden Möglichen Lösungen zu erhalten, haben wir zunächst eine Analyse durchgeführt. Hierbei kam für uns nur Software infrage, welche mindestens 80 Clients unterstützt, mobil einsetzbar ist, möglichst wenig kostet und einfach administrierbar sowie bedienbar ist. Nach Recherchen im Internet kamen wir dann auf folgende Lösungsmöglichkeiten:

### 3CX

3CX ist eine VoIP-Software, die sowohl die Serveranbindung als auch die Softphones bereitstellt.  
Von ihr gibt es eine kostenlose Version, diese ist allerdings nicht mit unseren Anforderungen kompatibel. Um unsere Anforderungen erfüllen zu können, müssen wir Lizenzgebühren zahlen. Diese errechnen sich über die maximale Anzahl der simultanen Anrufe. Die Anzahl der Clients ist hier theoretisch unbegrenzt.

### Asterisk

Asterisk ist eine kostenlose Open-Source VoIP-Software. Sie stellt nur eine Serveranbindung bereit, ist allerdings mit den meisten Open-Source Softphones kompatibel. Bei dieser Software arbeitet man also mit verschiedenen Softphones mit verschiedenen Oberflächen. Die Anzahl der Clients ist hier theoretisch unbegrenzt.

### Cisco

Cisco bietet eine sehr gute ausgearbeitete VoIP-Software an, die allerdings sehr teuer ist. Cisco stellt sowohl die Serveranbindung als auch Softphones an, diese müssen allerdings Lizensiert werden. Für die Software gibt es allerdings vollen Support und kann auch über einen zusätzlichen Vertrag vollständig von einem Cisco-Mitarbeiter administriert werden. Die Anzahl der Clients ist theoretisch unbegrenzt, man zahlt jedoch für jeden Client Lizenzgebühren.

## Entscheidung für ein Produkt anhand der Nutzwertanalyse

Um eine bestmögliche Lösung zu finden, haben wir eine Nutzwertanalyse ausgearbeitet. Dazu haben wir eine Auswahl an Kriterien erarbeitet, damit wir die verschiedenen Lösungen miteinander vergleichen können.   
Nach anschließender Abstimmung in der Gruppe haben wir uns auf folgende Kriterien festgelegt:   
(Vgl. Tabelle X: Nutzwertanalyse)

* Kosten
* Übertragungsqualität
* Funktionalität
* Kompatibilität
* Konfigurationsaufwand

Nach der Durchführung der Nutzwertanalyse hat sicher herausgestellt, dass das Produkt 3CX die beste Lösung für die GSO abbildet.

Im Vergleich zu den anderen beiden Produkten ist die Einrichtung und weitere Pflege des Servers mit 3CX übersichtlich und schnell und leicht zu gestalten. Zudem ist die Software gut kompatibel mit der vorhandenen Infrastruktur und es müssen kaum Anpassungen und Einkäufe getätigt werden.

## 3.3 Erstellung eines Testfallkataloges

Im Anschluss an die Installation und Konfiguration des Systems wird getestet, ob alle benötigten Funktionen einwandfrei funktionieren.   
Hierzu wird gemeinsam mit der Gruppe ein Testfallkatalog erstellt. Dieser verdeutlicht, dass das Produkt alle Anforderungen erfüllt. (Vgl. Tabelle X: Testfallkatlog)


## 3.4 Erstellung einer Risikoanalyse

Aufgrund der Abhängigkeit zu anderen Leistungseinheiten muss eine Risikoanalyse durchgeführt werden, damit im Falle von auftretenden Problemen die Umsetzung des Projektes trotzdem im Rahmen der Zeitvorgabe möglich ist. Eines der Risiken, welches häufiger in diesem Bereich auftritt und eliminiert werden sollte, ist die Änderung der Wünsche des Kunden. Deshalb haben wir hier ein Pflichtenheft erstellt und abzeichnen lassen. Weitere Probleme werden in der Risikoanalyse im Anhang aufgeschlüsselt und theoretische Gegenmaßnahmen erläutert. (Vgl. Tabelle X: Risikoanalyse)

# Projektdurchführung

Für die Umsetzung beantragten wir sowohl beim SIP-Anbieter Fonial, als auch bei 3CX, dem Hersteller unserer ausgewählten Telefonanlagensoftware eine Testversion, die im Folgenden installiert wurde.  
Für die erfolgreiche Einrichtung der externen Telefonie baten wir Herrn Frenz, den IT-Administrator der Schule, um eine Port-Weiterleitung der Ports 5060, 5090 sowie 9000 auf die später gewählte IP unseres Servers.  
Zum Testen der Funktionalität der Telefonie mit Hilfe von Softphones organisierten wir uns wie im Folgenden beschrieben verschiedene Geräte mit verschiedenen Betriebssystemen.

## Serverinstallation und –Konfiguration

Da das Ziel des Projekts ein Konzept nebst funktionierendem Testsystem erwartet wurde, installierten wir den Server für die Telefonie als virtuelle Maschine auf einem bereits vorhandenen Gerät. Unser für das Testsystem verwendete Gerät ist mit einem i7-4710HQ Prozessor, 16GB RAM sowie einer SSD als Datenspeicher ausgestattet. Als Betriebssystem des Geräts lief ein Windows 10 Pro mit installiertem Build 1803. Zur Virtualisierung verwandten wir VMware Workstation Pro in der Version 14.1.1. Die von uns für die virtualisierte Telefonanlage verwendeten Einstellungen sind in Abbildung XYZ ersichtlich.  
Wir installierten das vom Hersteller der Telefonanlage zur Verfügung gestellte ISO-Abbild auf der virtuellen Maschine. Bei dem ISO-Abbild handelte es sich um ein um die 3CX Software erweitertes Debian 7 (im Folgenden als 3CX bezeichnet). Dabei wurde Version 15.5 der 3CX installiert.  
Bei der Installation wurde die IP manuell an das Netzwerk angepasst, in dem die 3CX während des Testens stehen sollte. Dabei wurde als freie IP die IP 10.3.22.25 entdeckt und verwendet und mit der Subnetzmaske /24 eingegeben.  
Nach der Installation konnten wir über einen Browser auf die Weboberfläche der 3CX zugreifen und den Assistenten für die Ersteinrichtung durchführen. Dabei wurde die uns von 3CX zu Testzwecken zur Verfügung gestellte Lizenz von uns eingegeben und eine für Testumgebung passende Domäne angegeben.  
Wir konfigurierten zuerst den SIP-Trunk mit den Daten, die uns vom SIP-Anbieter Fonial als Testversion zur Verfügung stellte. Dabei gaben wir die Daten gemäß der Webseite in die Maske ein.  
Als nächstes konfigurierten wir am Server Nebenstellen für unsere Gruppenmitglieder mit gewünschter Durchwahl. An dieser Stelle konnte von uns ausgewählt werden, dass das SRTP Protokoll verwendet wird. Dadurch wurde es unmöglich, dass die von uns geführten Testgespräche abgehört werden können. Bei der Erstellung der Nebenstellen gaben wir zugehörige E-Mailadressen an, an die die Willkommensmail verschickt wurde.  
Als letzte Einstellung für die Grundstruktur des Testsystems richteten wir eine Ausgangsregel ein, damit externe Telefonie über den SIP-Trunk möglich war.

## Clientinstallation und –Konfiguration

Als mobile Endgeräte verwendeten wir Android-Geräte verschiedener Hersteller mit Android-Versionen zwischen 7.0 und 8.0 sowie iOS-Geräte mit der iOS-Version 12.1. Dabei downloadeten wir die 3CX App aus den jeweiligen App-Stores und installierten sie auf den Geräten. Beim Start der App wurde ein QR-Code-Scanner gestartet, den wir auf den QR-Code der Willkommensmail hielten, der die zugehörige Konfiguration enthielt.  
Als stationäre Endgeräte verwendeten wir zwei Notebooks mit installiertem Windows 10 Pro in der Build-Version 1703 auf dem einen sowie Build Version 1607 auf dem anderen. Dabei downloadeten wir den 3CX Client über den Link aus der Willkommensmail und installierten die Software auf den Geräten. Nach der Installation öffneten wir mit dem 3CX Client die an der Willkommensmail angehangene Konfigurationsdatei, welche diesen provisionierte.

## 4.5 Testen des Produktes

# 5 Abschluss

## 5.1 Reflektion der Zeitplanung

Es traten einige Abweichungen gegenüber der zeitlichen Planung auf. Wir haben einige Schwierigkeiten bei der Erstellung des Pflichtenheftes und dem Gantt-Diagramm gehabt. Deshalb kam es hier zu einer zeitlichen Verlängerung von 4 ½ Stunden bei der Pflichtenheft Erstellung und 4 Stunden bei der Erstellung des Gantt-Diagramms. Weitere Verzögerungen gab es bei der Planung der Clientkonfiguration, da es hier zunächst Unstimmigkeiten gab. Zudem kam es bei der Erstellung des technischen Grobkonzeptes zu einer Verzögerung von 2 Stunden. Des Weiteren hat die Server und Clientkonfiguration 2 Stunden länger gebraucht, da hier einige Einstellungen nicht direkt funktionieren, wie z.B. das Herunterladen der Config per QR-Code oder einige Netzwerkverbindungsfehlern.   
Die oben genannten Verzögerungen konnten jedoch durch schnellere Erstellung des Fragenkataloges, schnellere Findung von Arbeitspaketen und durch das schnelle erstellen der Konzeptdokumentation leicht abgefangen werden. Zu Guter Letzt haben wir am Anfang des Projektes einen Puffer von 7,5 Stunden eingeplant, dadurch konnten die Verzögerungen gänzlich abgefangen werden und es kam zu keiner Gesamtverschiebung des Projektendes. Zur besseren Übersicht folgt eine Tabelle, die die Soll- und die Ist-Zeit gegenüberstellt. (Vgl. Tabelle X: Reflektion der Zeitplanung, Seite y)

### 5.1.2 Dokumentationen


Sämtliche durchgeführte Tätigkeiten werden in diesem Dokument festgehalten.

## 5.2 Qualitätssicherung des Produktes

Durch unser erstes Kundengespräch ergaben sich Muss- und Wunschkriterien für das Projekt. Der Kunde Jan Dohms bestätigte die im Pflichtenheft (siehe Anlage XYZ) festgehaltenen Kriterien. Wir prüften während der Testphase alle Kriterien und hielten diese im Testprotokoll (siehe Anlage XYZ) fest. Ebenso erstellten wir im Projektabschluss einen Soll/Ist-Vergleich zur Funktionalität, der alle Muss- und Wunschkriterien auflistet (siehe Anlage Pflichtenheft). Wir gingen bei der Übergabe des Projekts alle im Pflichtenheft aufgeführten Muss- und Wunschkriterien mit dem Kunde durch und führten ihm diese vor. Während dieser Übergabe vermerkten wir die Funktion der gewünschten Kriterien in einem TestprotokollXYZ welches der Kunde abgezeichnete (siehe Anlage Blablbablub), Dabei stellte sich heraus, dass unser Testsystem sämtliche Muss- und Wunschkriterien erfüllte.

# Anmerkungen

Auch wenn unser Testsystem sämtliche Kriterien erfüllte, gab es an zwei Stellen die Notwendigkeit über Auffälligkeiten zu informieren.  
Wir richteten die abhörsichere Verbindung ein, um Kriterium 12 (siehe Anhang XYZ; Die Gespräche dürfen nicht abhörbar sein) zu erfüllen. Dabei war uns jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Metadaten der Anrufe (siehe Glossar) unverschlüsselt übertragen wurden.  
Wir prüften erfolgreich die Kriterien gemäß Nummer 13 (siehe Anhang XYZ; Gute Sprachqualität: Latenz: <150ms, Jitter: <50ms, Paketverlust: <5%, Bandbreite: >100kb/s zu Verfügung pro Sprachkanal) des Pflichtenhefts mit Hilfe eines Dumps (siehe Glossar) eines Testtelefonats. Dabei trat ein absurd hoher Paketverlust auf.   
verweis wireshark screenshot hier einfügen – ggf paketverlust einkreisen

  
Wir prüften den Paketverlust mit Hilfe eines weiteren Programms (siehe Anhang ping 1 / 2). Dabei traten keinerlei Auffälligkeiten auf, was unsere Vermutung hinsichtlich eines Messfehlers bestätigte. Die Sprachqualität war während unserer Tests zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt. Eine weitere Erforschung dieses Problems war uns während der Projektzeit nicht mehr möglich.

## 5.3 Wirtschaftlichkeitsanalyse (Kosten / Nutzen)

~~Die neue VoIP-Anlage war als Ersatz für die bestehende ISDN-Anlage gedacht. Die ISDN-Anlage wurde den Anforderungen der Schule nicht gerecht. Weiterhin bringt die VoIP-Anlage weit mehr Features als die ISDN-Anlage. Aus diesen Gründen war eine Wirtschaftlichkeitsanalyse nicht notwendig.~~

Für die Implementierung des Produktes sind Kosten für die Arbeit des Personals aufgetreten. Die Personalkosten der durchführenden Projektmitarbeiter betragen für die Zeitdauer von 144 Stunden einmalig 2520€. Für eine Anschaffung eines Servers würden wir nach Absprache mit dem IT-Administrator der GSO auf einmalige kosten von 500 € kommen. Außerdem kommen Kosten für den Administrativen Aufwand der 3CX Anlage oben drauf. Die einmaligen Kosten, bei einer Administrativen Leistung von ca. einem Werktag, rechnen wir hier mit ca.612€ und bei etwa mit 30 Minuten Aufwand im Monat mit ca. 38,25 €. Somit wird es hier zu keinem monetären Vorteil kommen, sondern lediglich ein nicht-monetärer Vorteil.

## 5.4 Abnahme/ Übergabe

Das fertige Projekt übergaben wir planmäßig am 27.11.2018 an den Kunde Jan Dohms. Im Rahmen der Übergabe stellten wir alle Szenarien aus dem Testfallkatalog (siehe Anlage XY) erfolgreich nach und ließen sie vom Kunde Jan Dohms abzeichnen.

## 5.5 Fazit

Durch die Inbetriebnahme der IP-Telefonie können kosten erspart werden, dadurch das kein ISDN Anschluss vorhanden ist. Die Wege der Lehrer und eventuell damit zusammenhängende Verspätungen der Lehrer können eliminiert werden, was zu Gunsten des Unterrichtes ist. Sollte es zu wichtigen und schnellen Abstimmungen der Lehrer kommen müssen, so können diese schnell und einfach Ihr Mobile Device nehmen und das Telefonat kann ohne große Wege abgehalten werden. Die Testversion kann somit mit kleinen Anpassungen produktiv gesetzt werden.

Die Gruppe 2 der fis6b ist mit der Umsetzung des Projektes zufrieden. Alle Rahmenbedingungen konnten eingehalten werden und die Ersparnis durch die neue Telefonanlage, ist gegeben.

# 6 Anhang

## 6.1 Tabelle 1: Glossar

|  |  |
| --- | --- |
| Begriff / Bezeichnung | Erläuterung |
| SIP | Session Initiation Protocol: Ist ein Netzprotokoll zum Auf- und Abbau einer Kommunikation zwischen mind. 2 Teilnehmern |
| ISDN | Integrated Services Digital Network: Ist ein Standard für ein digitales Telekommunikationsnetz |
| Metadaten | Metadaten sind Daten, die information über andere Daten enthalten |
| Dumps | Ein Dump ist ein Auszug eines Speicherinhaltes |

## 6.2 Tabelle 2: Nutzwertanalyse

## 6.3 Tabelle 3: Risikoanalyse

## 6.4 Tabelle 4: Stundensatz Auszubildender & Mitarbeiter

## 6.5 Tabelle 5: Gesamtkosten

## 6.6 Tabelle 6: Testfallkatalog

## 6.7 Tabelle 7: Reflektion der Zeitplanung

## 6.8 Tabelle 8: SOLL / IST Vergleich (Zeit)

## 6.9. Abbildung 9:

## 6.17 Quellen